## Slide 1: Actualización del Área de Red
51 Grupos de Trabajo, 13 de Junio de 2023

## Slide 2: RedIRIS-NOVA100: Renovación equipamiento óptico
Infraestructura de transmisión óptica 100Gbps – ADVA FSP3000
+15.000 km de fibra, 80 TROADMS ( PdPs add/drop canales) y 115 PAIs (Puntos de Acceso Intermedio donde se alojan los amplificadores)
      12 meses de despliegue y migración. Octubre 2020 a Octubre 2021, salvo el PdP en La Palma en Noviembre 2021 por la erupción del volcán.
      Desinstalaciones del antiguo equipamiento finalizada.
Servicios :
  116 canales 100Gbps, de los que 42 para servicio de transmisión óptica a instituciones.
  Provisión de espectro óptico para GEANT: 400GHz (50GHz Grid)

## Slide 3: RedIRIS-NOVA100: Renovación equipamiento IP
Red Troncal IP y Servicios L2 – HUAWEI Router NetEngine 8000X4 y Switch CE6865-48S8CQ
Finalización de la migración T4 2022
Router Troncal RedIRIS-NOVA100 en PdP EHU.
En ejecución la instalación de nuevas ópticas 100Gbps para ampliar la troncal 200Gbps, acceso del servicio de mitigación y los nuevos accesos instituciones 100Gbps.
Despliegue de nuevo servicio VPN multipunto L2/L3, con MPLS y EVPN, con redundancia garantizada en la capa IP/MPLS y la separación de tráfico entre redes.
          Proyecto BOIRA
Mas detalles en la siguiente presentación “Proyecto Nube Colaborativa BOIRA ” Juan Carlos Xifré Castellot, UNIZAR

## Slide 4: Redundancia de la Red Óptica Marítima de RedIRIS en Canarias
Colaboración en el proyecto liderado y financiado por IAC (Fondos Next Generation EU) para dotar de redundancia la conectividad submarina de RedIRIS.
Reforzar la conectividad en los Observatorios para atraer inversiones internacionales de nuevos y más avanzados telescopios al IAC, con nuevos enlaces submarinos entre La Palma – Tenerife y Tenerife – Península
      Adjudicatario Telefónica
      24 meses ejecución
      IRU a 25 años
      Punto de conexión a RedIRIS-NOVA100 en la península: PdP CICA.
      Tras el despliegue, los enlaces se integrarán en la operación y gestión de RedIRIS.
      Para conocer todos los detalles, no perderse la presentación:
            Miércoles 14 Junio, 11:30-13:30
            Sesión 2B - Tecnologías de comunicaciones
            "Redundancia de la conectividad digital del Instituto de Astrofísica de Canarias" , Emilio Garcia, IAC

## Slide 5: Soporte a proyectos singulares EuroHPC (European High-Perfomance Computing)
  Conectividad IP de 200Gbps + 200Gbps ( redundancia) para la participación Marenostrum 5 en EuroHPC.
  Actualización de la infraestructura de Mitigación de DDoS para soportar estos niveles de tráfico.
  https://eurohpc-ju.europa.eu
  Mas detalles:
          Miércoles 14 Junio, 11:30-13:30
          Sesión 2A – Open Science
          ”La Supercomputación en España en la era pre exaescala"
          Sergi Girona, BSC-CNS

## Slide 6: Soporte a proyectos singulares MadQCI (Madrid Quantum Communications Infrastructure)
  Red de ciberseguridad cuántica.
      Construida con enlaces de fibra óptica, radio 30 km, que unirá el área metropolitana de Madrid
      Se conectará con la futura red de comunicaciones cuánticas europea (EuroQCI).
      Financiado con Fondos NextGeneration EU y Comunidad de Madrid
  Programa de Comunicaciones Cuánticas de los Planes Complementarios del Ministerio de Ciencia
      Mayor programa en tecnologías cuánticas de España
      Participantes: CSIC, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Valencia y Madrid.
  RedIRIS colabora con la iniciativa aportando:
    Varios pares de fibra óptica para la interconexión de las siguientes sedes, a través del PdP de TELMAD: Centro Español de Metrología (CEM), Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y CSIC.
    En ejecución, prevista entrega Nov 2023.
    Espacio de alojamiento en PdP de TELMAD para el equipamiento cuántico
    Mas detalles
            Miércoles 14 Junio, 09:00-11:00
            Sesión 1B - Tecnologías Emergentes
            "MadQCI: a metropolitan QKD network in Madrid (MadQCI: una red cuántica metropolitana en Madrid) Alberto J. Sebastián Lombraña, CCS, UPM

## Slide 7: Soporte proyectos singulares
  Conectividad a la comunidad investigadora de Groenlandia
    Colaboración con DeiC, la NREN danesa.
    Conexión via satelital (HISPASAT) gestionado por DEIC para proporcionar conectividad a la comunidad de investigación en Groenlandia.
    Punto de bajada satelital en Mas Palomas (Gran Canaria), en la sede del INTA, donde DeiC instalará un pequeño router.
    Conexión al PdP de Rcanaria en INTA para transportar el tráfico a nivel 2 hasta el PdP de RedIRIS en Gran Canaria, sede del ESMI ( Edifico de Servicios Múltiples del Gobierno de Canarias).
    Proyecto en ejecución
  Conexión de los Centros Académicos del Ministerio de Defensa
    Despliegue de enlaces de fibra óptica bajo modalidad contrato IRU (siguiendo el modelo RedIRIS-NOVA)
    Financiado con Fondos Next Generation EU
    Adjudicado a Telefónica
    Localizados en Castilla León, Galicia, Cataluña, Andalucía, Murcia, Aragón, Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid
    En colaboración con las Redes Autonómicas de Investigación correspondientes (respectivamente): RedCAYLE, RECETGA, Anella Científica, RICA, Ctnet, RIA, RCT y con la Universidad de Castilla La Mancha en Toledo. Los centros de Madrid se conectarán a RedIRIS en TELMAD.
    Proyecto en ejecución.

## Slide 8: GÉANT

## Slide 9: Conexiones Externas
08.05.2023 - Acceso AP1 (TELMAD) ampliado a 300Gbps
AP2 en próximas semanas.
Marzo 2023: Ampliado acceso CATNIX a 100Gbps.

## Slide 10: Resumen de actuaciones de mejora de Infraestructuras de comunicaciones de RedIRIS-NOVA
  Actuaciones incluidas en el Plan Estratégico de RedIRIS 2017 – 2020 y aprobadas por el Ministerio de Ciencia
  Financiadas 100% con los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, NextGeneration EU.

## Slide 11: Extensiones de fibra en ejecución para ampliar los PdPs
  Madrid: Nuevo Punto de Presencia en Interxión (nodo de contingencia)
  Castilla La Mancha: Nuevo Punto de Presencia en el campus de Talavera de la Reina de UCLM
  País Vasco con tres nuevos Puntos de Presencia: uno en el campus de Ibaeta de EHU (San Sebastián) y dos en Puntos de Presencia de I2BASQUE, en la ubicación de la Fundación TEKNIKER (Eibar) y en la ubicación de la Sociedad Informática del País Vasco ( EJIE, en Vitoria). Este último reemplazará al que ya existía en una central del operador en Vitoria.
  Navarra: Nuevo Punto de Presencia en Nasertic.
E103
E102
E19
E101
E101
E8
E7
E1
E64
E69
E3
E901
E6
E9
E5
E4
E62
E63
E12
E17
E26
E21
E18
E20
E27
E204
E202
E902
E78
E10
E11
E66
E15
E16
E71
E13
E14
E46
E40
E41
E42
E43
E110
E111
E22
E61
E65
E39
E77
E903
E350
E351
E352
E353
E29
E74
E30
E72
E24
E32
E31
E59
E60
E36
E23
E35
E38
E54
E55
E52
E51
E50
E104
E105
E45
E49
E68
E34
E47
E48
E44
E53
E33
E37
E803
E804
E106
E107
E805
E806
E108
E109
E70
E67
E904
CTMEL
UVIGO
UVIGOT
UVIGOB
UVIGOO
CESGA
UDC
USCLG
UPORTO
UNIOVI
UNLEON
UNIOGI
UVA
CIEMAT
USAL
TELMAD
CSIC
ESPANX
UNEXPS
UNEXCC
CETACI
UNICAN
EHU
EJIDE
UNRIO
UNIZAR
GUSM
OANY
TELBCN
CSUC
UJI
UV
UA
UIB
UCLMCU
UBU
UNEXME
UNEX
UHU
UHUCR
ICEDEA
UHUCIE
DONANA
CICCAR
UCO
ISFOC
UCLM
UCLMFA
UCLMAB
UM
UAL
PSA
UMA
UCA
CTROTA
UPO
ATQ
UJAEN
UGR
IAA
ORM
CALP
IAC
CTGRA
OT
ULPGC
CTNBL
UPCT
CICA
UNVRRA
CITA
PIC
ALBA
RIATER
UDCFRL
UCLMTA
EHUDSS
INTERX
I2BTEK
NASERTIC

## Slide 12: Extensiones de fibra en ejecución para conectar instrumentos/sedes
  Aragón:
    Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ)
  Andalucía:
    Centro Astronómico Hispano de Andalucía (CAHA)
  Canarias:
    Sede Tecnológica del IAC (IACTEC)
  Extremadura: 7 extensiones de fibra para centros de investigación y demostración, incluyendo dos sedes del propio Parque Natural de Monfragüe.
E103
E102
E19
E101
E101
E8
E7
E1
E64
E69
E3
E901
E6
E9
E5
E4
E62
E63
E12
E17
E26
E21
E18
E20
E27
E204
E202
E902
E78
E10
E11
E66
E15
E16
E71
E13
E14
E46
E40
E41
E42
E43
E110
E111
E22
E61
E65
E39
E77
E903
E350
E351
E352
E353
E29
E74
E30
E72
E24
E32
E31
E59
E60
E36
E23
E35
E38
E54
E55
E52
E51
E50
E104
E105
E45
E49
E68
E34
E47
E48
E44
E53
E33
E37
E803
E804
E106
E107
E805
E806
E108
E109
E70
E67
E904
CTMEL
UVIGO
UVIGOT
UVIGOB
UVIGOO
CESGA
UDC
USCLG
UPORTO
UNIOVI
UNLEON
UNIOGI
UVA
CIEMAT
USAL
TELMAD
CSIC
ESPANX
UNEXPS
UNEXCC
CETACI
UNICAN
EHU
EJIDE
UNRIO
UNIZAR
GUSM
OANY
TELBCN
CSUC
UJI
UV
UA
UIB
UCLMCU
UBU
UNEXME
UNEX
UHU
UHUCR
ICEDEA
UHUCIE
DONANA
CICCAR
UCO
ISFOC
UCLM
UCLMFA
UCLMAB
UM
UAL
PSA
UMA
UCA
CTROTA
UPO
ATQ
UJAEN
UGR
IAA
ORM
CALP
IAC
CTGRA
OT
ULPGC
CTNBL
UPCT
CICA
UNVRRA
CITA
PIC
ALBA
RIATER
UDCFRL
UCLMTA
EHUDSS
INTERX
I2BTEK
NASERTIC
OAJ
CAHA
IACTEC
CYCIITEX
INTAEX
ICNC
MONFRAGÜE
DEPORT
CTAEX
MONFRAGÜE

## Slide 13: Extensiones de fibra próxima ejecución :
E103
E102
E19
E101
E101
E8
E7
E1
E64
E69
E3
E901
E6
E9
E5
E4
E62
E63
E12
E17
E26
E21
E18
E20
E27
E204
E202
E902
E78
E10
E11
E66
E15
E16
E71
E13
E14
E46
E40
E41
E42
E43
E110
E111
E22
E61
E65
E39
E77
E903
E350
E351
E352
E353
E29
E74
E30
E72
E24
E32
E31
E59
E60
E36
E23
E35
E38
E54
E55
E52
E51
E50
E104
E105
E45
E49
E68
E34
E47
E48
E44
E53
E33
E37
E803
E804
E106
E107
E805
E806
E108
E109
E70
E67
E904
CTMEL
UVIGO
UVIGOT
UVIGOB
UVIGOO
CESGA
UDC
USCLG
UPORTO
UNIOVI
UNLEON
UNIOGI
UVA
CIEMAT
USAL
TELMAD
CSIC
ESPANX
UNEXPS
UNEXCC
CETACI
UNICAN
EHU
EJIDE
UNRIO
UNIZAR
GUSM
OANY
TELBCN
CSUC
UJI
UV
UA
UIB
UCLMCU
UBU
UNEXME
UNEX
UHU
UHUCR
ICEDEA
UHUCIE
DONANA
CICCAR
UCO
ISFOC
UCLM
UCLMFA
UCLMAB
UM
UAL
PSA
UMA
UCA
CTROTA
UPO
ATQ
UJAEN
UGR
IAA
ORM
CALP
IAC
CTGRA
OT
ULPGC
CTNBL
UPCT
CICA
UNVRRA
CITA
PIC
ALBA
RIATER
UDCFRL
UCLMTA
EHUDSS
INTERX
I2BTEK
NASERTIC
OAJ
CAHA
IACTEC
Aragón con 3 Puntos de Presencia nuevos, en LSC (ICTS en Canfranc), Jaca ( espacio proporcionado por el adjudicatario para agregar las extensiones de fibra a desplegar para los centros CSIC-IPE, Escuela Militar Montañismo, Residencia UNIZAR), Parque Tecnológico de WALQA (Huesca) que también es Punto de Presencia de la RIA ( se desplegará una extensión de fibra para el Vicerrectorado de UNIZAR en Huesca). Extensión de fibra para conectar el Campus Tecnológico de Aula Dei al PdP UNIZAR.
Asturias con la conexión redundante con fibra óptica del Campus de Mieres de la UNIOVI a los PdPs de UNIOGI y UNIOVI, cerrando un anillo entre los tres campus.
Madrid conexión con fibra óptica de las sedes del INTA en Torrejón y la sede tecnológica de ”La Marañosa” al PdP TELMAD (Equinix, Madrid)
Cataluña con la conexión directa con fibra óptica del BSC al PdP TELBCN (Equinix, Barcelona) para dotar de redundancia de la existente.
LSC
JACA
WALQA
UNIMIE
INTA-T
INTA-LM
BSC
CYCIITEX
INTAEX
ICNC
MONFRAGÜE
DEPORT
CTAEX
MONFRAGÜE

## Slide 14: Extensiones de fibra próxima licitación :
E103
E102
E19
E101
E101
E8
E7
E1
E64
E69
E3
E901
E6
E9
E5
E4
E62
E63
E12
E17
E26
E21
E18
E20
E27
E204
E202
E902
E78
E10
E11
E66
E15
E16
E71
E13
E14
E46
E40
E41
E42
E43
E110
E111
E22
E61
E65
E39
E77
E903
E350
E351
E352
E353
E29
E74
E30
E72
E24
E32
E31
E59
E60
E36
E23
E35
E38
E54
E55
E52
E51
E50
E104
E105
E45
E49
E68
E34
E47
E48
E44
E53
E33
E37
E803
E804
E106
E107
E805
E806
E108
E109
E70
E67
E904
CTMEL
UVIGO
UVIGOT
UVIGOB
UVIGOO
CESGA
UDC
USCLG
UPORTO
UNIOVI
UNLEON
UNIOGI
UVA
CIEMAT
USAL
TELMAD
CSIC
ESPANX
UNEXPS
UNEXCC
CETACI
UNICAN
EHU
EJIDE
UNRIO
UNIZAR
GUSM
OANY
TELBCN
CSUC
UJI
UV
UA
UIB
UCLMCU
UBU
UNEXME
UNEX
UHU
UHUCR
ICEDEA
UHUCIE
DONANA
CICCAR
UCO
ISFOC
UCLM
UCLMFA
UCLMAB
UM
UAL
PSA
UMA
UCA
CTROTA
UPO
ATQ
UJAEN
UGR
IAA
ORM
CALP
IAC
CTGRA
OT
ULPGC
CTNBL
UPCT
CICA
UNVRRA
CITA
PIC
ALBA
RIATER
UDCFRL
UCLMTA
EHUDSS
INTERX
I2BTEK
NASERTIC
OAJ
CAHA
IACTEC
Andalucía: despliegue de fibra para cerrar anillo metropolitano en Sevilla CICA – CICCAR – UPO – CICA. Extensiones para conectar la Agencia Espacial Española y la UNIA. Galicia: despliegue de 12 enlaces de fibra óptica entre centros de investigación y campus universitarios.
Canarias: extensión de fibra óptica para conetar la sede en tierra de PLOCAN con la terminación del enlace submarino de la Plataforma en mar.
Madrid: 3 enlaces de fibra óptica para interconectar dos sedes de la UAH con la UAM y el PdP de CSIC, para RediMadrid.
Ceuta: extensión de fibra para crear un PdP de RedIRIS-NOVA100 en el campus de UGR en Ceuta.
Castilla La Mancha: extensión de fibra para conectar el Centro Sismológico de la Red Sísmica Nacional(RSN) en Sonseca a RedIRIS-NOVA100.
LSC
JACA
WALQA
UNIMIE
INTA-T
INTA-LM
BSC
CYCIITEX
INTAEX
ICNC
MONFRAGÜE
DEPORT
CTAEX
MONFRAGÜE
12
PLOCAN
UAM, UAH
RSN
CEUTA
CEUTA

## Slide 15: Actuaciones de mejora de Equipamiento para Instituciones:
RECETGA (Red de Ciencia y Tecnología de Galicia)
  Renovación de firewalls y balanceadores ( ejecutado )
  Renovación de routers y switches a 100Gbps ( finalizando la ejecución )
RCT (Red Científico Técnica de Extremadura):
  Renovación del equipamiento óptico a tecnología 100Gbs ( iniciando ejecución )
  Renovación del equipamiento de routing y switching a 100Gbps ( iniciando ejecución)
RICA (Red Informática Científica de Andalucía) :
  Renovación del equipamiento de routing a 100Gbps (ejecutado)
Anella Científica ( Red Académica y Científica de Cataluña ):
  Renovación del equipamiento de routing a 100Gbps ( en ejecución)
Suministro de Equipamiento para el nodo de Contingencia RedIRIS (PdP Interxión):
Nuevo Equipamiento Routing y Switching 100Gbp para el nuevo PdP en Interxión
  Mejorar la redundancia de los servicios críticos de RedIRIS
  Punto de conexión con proveedores tránsito, cloud,…
  Acceso instituciones

## Slide 16: RedIRIS UNI-DIGITAL Servicios TIC Comunes
  Protección al protocolo DNS para bloquear accesos a web maliciosas, prevenir ataques de phishing, malware, botnets, etc.
  Licitación realizada para una solución multi-tennant en la nube.
    Políticas de seguridad personalizables para cada institución.
    Administración en horario laboral y gestión de incidencias 24x7x365.
    Duración de 24 meses con posibilidad de prórroga +12 meses (hasta 2025)
  Adjudicado a CSA con la solución de Cisco Umbrella.

## Slide 17: Servicio de RedIRIS
  El servicio comienza en Junio 2022.
  Mayo 2023: 63 instituciones adheridas.

## Slide 18: Servicio de RedIRIS

## Slide 19: Servicio de RedIRIS

## Slide 20: Catálogo de Servicios de Conectividad de RedIRIS
En proceso de renovación de la Infraestructura Anycast de RedIRIS
  DNS - https://www.rediris.es/servicios/conectividad/dns/
  Herramientas Monitorización
  https://www.rediris.es/servicios/conectividad/

## Slide 21: Gracias ! y buen inicio de JJTT 2023